# 表7．          学院（系、所）      研究生课程简介

| 课程名称：项目管理 |
| --- |
| 英文名称：Project Management |
| 课程类型：√讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 |
| 考核方式：考试 课堂讨论研讨（20%）＋ 平时考勤学习态度（10%）＋ 期末课程考试占（70%） | 教学方式：课堂讲授+ 学生报告+课堂研讨，双语教学 |
| 适用专业：计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、信息安全 | 适用层次： 硕士 √ 博士 □ |
| 开课学期：秋季 | 总学时/讲授学时： 32 / 32 | 学分：2 |
| 先修课程要求： 无 |
| 课程组教师姓名 | 职 称 | 专 业 | 年 龄 | 学术专长 |
| 李玉华 | 副教授 | 计算机应用技术 | 44 | 数据挖掘、社会网络、项目管理 |
| 甘早斌 | 副教授 | 计算机应用技术 | 44 | 电子商务、项目管理 |
| 辜希武 | 讲师 | 计算机应用技术 | 45 | 信息检索、项目管理 |
| 文坤梅 | 讲师 | 计算机应用技术 | 33 | 语义搜索、项目管理 |
| 课程教学目标： 学习国际先进的现代项目管理的知识体系，如项目风险管理、项目费用管理、项目质量管理、 项目人力资源管理、项目范围管理等，覆盖了项目计划制定、变更管理、项目团队建设、项目冲突解决、项目风险评估与应对等多方面项目管理实用理论及在具体IT项目中的应用。 学会进行项目管理常用的实际技能和项目管理经典工具技术，如WBS、CPM、PERT、甘特图、Earned Value分析等实用技术。 通过实战演练加深对项目管理理论的实际信息技术应用中的认识。 使学生最终能够较好掌握整个项目生命周期的管理过程和方法。 教学大纲（章节目录）： 第一章 项目管理概述（2学时） §1.1 导言 §1.2 什么是项目 §1.3 什么是项目管理项目管理与其他学科关系 §1.4 项目群和项目组合管理 §1.5 项目经理的作用 §1.6 项目管理职业 第二章 项目管理与信息技术环境（2学时） §2.1项目管理的系统观点 §2.2 了解组织 §2.3 利益相关者管理 §2.4项目阶段和项目生命周期 §2.5 IT项目环境 §2.6 影响IT项目管理的最新趋势 第三章 项目管理过程组:案例研究（2学时） §3.1 项目管理过程组 §3.2 项目管理过程组和知识领域图解 §3.3 开发IT项目管理的方法论 §3.4 案例研究:JWD咨询公司项目管理局域网网站项目 第四章 项目集成管理（2学时） §4.1 什么是项目集成管理 §4.2 战略计划和项目选择 §4.3 制定项目管理计划 §4.4 指导和管理项目实施 §4.5 监控项目工作 §4.6 集成变更控制 §4.7 终止项目或项目阶段 第五章 项目范围管理（2学时） §5.1项目范围管理的过程 §5.2收集需求 §5.3范围计划和范围描述 §5.4范围定义和工作分解结构 §5.5范围核实和范围变更控制 §5.6分组练习和示例分析 第六章项目时间管理（2学时） §6.1活动定义 §6.2活动排序（项目网络图） §6.3活动历时估计 §6.4制定进度计划（Gantt 图、关键路径、关键链、PERT） §6.5项目进度变更控制 §6.6一个实际项目的时间进度计划 第七章 项目成本管理（2学时） §7.1成本和项目成本管理 §7.2资源计划 §7.3成本估算 §7.4成本预算 §7.5成本控制与挣值管理 第八章 项目质量管理（2学时） §8.1项目质量管理 §8.1质量计划 §8.1质量保证 §8.1质量控制 第九章 项目人力资源管理（2学时） §9.1组织计划 §9.2人员获取与团队建设 §9.3应用软件辅助人力资源管理 第十章 项目沟通管理（1学时） §10.1项目沟通管理过程（沟通计划、信息分发、绩效报告、管理收尾） §10.2提高项目沟通的建议 第十一章 项目风险管理（2学时） §11.1风险和项目风险管理 §11.2风险管理计划 §11.3风险识别 §11.4风险定性、定量分析 §11.5风险响应计划 §11.6风险监控 第十二章 项目采购管理（1学时） §12.1采购计划 §12.2询价计划和询价 §12.3资源选择 §12.4合同管理和收尾 第十三章 项目计划编制研讨（4学时） 结合具体项目案例，编制项目计划 第十四章 项目变更研讨课（4学时） 项目管理变更实例研讨 |
| 教材： IT项目管理（第六版），（美）凯西·施瓦尔贝著，机械工业出版社，2010年10月1日。 |
| 主要参考书： 1）项目管理：管理新视角（第七版）。（美）梅雪迪恩，曼特尔著. 戚安邦等译。中国人民大学出版社，2011年3月。 2）PMBOK2008 3）成功的项目管理。杰克.吉多，詹姆斯.P.克莱门斯著，电子工业出版社，2010年6月1日 |

注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页